# 苏泊尔DMP升级风险列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 应用名称 | 潜在风险 | 应对方案 |
| 1 | UPM | DP中调用UPM中接口，有时候会出现超时的现象 |  |
| 2 | Analytics | 建议analytics进行同步升级， 现在analytics版本较老 |  |
| 3 | DP | 数据接入如果有特殊的设置， 需要提前识别 |  |
| 4 | BA | BA模型移入DP， 需要对BA的模型进行检测 |  |
| 5 | Audience | 现有人群， 可能全部不能用 | 提前告知客户和数据工程师做好规则备份， 升级后， 重建 |
| 6 | Object Modeling | 现有标签和行为模型， 可能全部不能用 | 提前告知客户和数据工程师做好规则备份， 升级后， 重建 |
| 7 | Customer360 | 现有的全景资料的数据应该会受到影响， 因为标签和人群要进行变动 | 暂停customer360的调度， 如有必要， 重建数据 |
| 8 | Automation | 由于版本之间的差异， 活动的查看会不一致 | 根据新的版本中功能设置新的活动 |